REPORTA CR

Plataforma comunitaria de reportes de cortes de servicio público

Plan de arquitectura, lógica de funcionamiento y hoja de ruta

Preparado para Juan Pablo Gamboa · 8 de julio, 2026

# 1. Visión del proyecto

La idea es construir una plataforma abierta y de acceso inmediato (sin necesidad de descargar una app ni crear cuenta) donde cualquier persona en Costa Rica pueda reportar en segundos un corte de electricidad, agua, internet u otro servicio público, y ver en un mapa en vivo qué está pasando en su zona. El valor central es la velocidad de reporte y la viralidad: entre más fácil sea reportar y compartir, más útil se vuelve para todos los ticos.

A diferencia del Portal CEC del ICE (que solo cubre electricidad y depende de que la empresa confirme el corte), esta plataforma es comunitaria: son los propios vecinos quienes reportan y confirman, lo que la hace más rápida (el corte aparece en el mapa antes de que la empresa lo reconozca oficialmente) y más amplia (cualquier servicio, cualquier proveedor, todo el país).

Tres pilares del diseño:

- Fricción cero: reportar debe tomar menos de 15 segundos, sin registro obligatorio.

- Confianza comunitaria: la veracidad de un reporte la valida la gente cercana confirmando o desmintiendo, no una autoridad central.

- Diseño para compartir: cada reporte genera algo fácil de reenviar por WhatsApp, Instagram o Facebook, porque así es como va a crecer.

# 2. Nombre y concepto

Un nombre corto, memorizable y fácil de decir en voz alta ayuda mucho a la viralidad. Algunas opciones para decidir juntos:

- ReportaCR — directo, describe la acción.

- SeFueCR — coloquial (“se fue la luz”, “se fue el agua”), muy tico.

- ApagónCR — fuerte para electricidad, algo limitado si cubre otros servicios.

- ChispaCR o AlertaCR — neutrales, funcionan para cualquier servicio.

Recomendación: usar un nombre neutral tipo “ReportaCR” o “SeFueCR” con un dominio .cr o .com corto, y dejar claro en el sitio que es una iniciativa comunitaria independiente, no oficial del ICE, AyA ni ninguna empresa de servicios (esto evita cualquier confusión legal o de marca).

# 3. Cómo funciona (lógica del usuario)

## 3.1 Reportar un corte

El flujo debe caber en una sola pantalla, optimizada para celular:

- El usuario entra al sitio (link compartido por redes) y toca “Reportar corte”.

- La app pide su ubicación (GPS del navegador); si la rechaza, puede soltar un pin manualmente en el mapa.

- Elige el tipo de servicio con íconos grandes: Luz, Agua, Internet, Gas, Otro.

- Opcionalmente agrega una foto y una descripción corta (“Desde las 3pm, toda la cuadra”).

- Toca “Enviar”. El reporte aparece de inmediato en el mapa público, sin necesidad de cuenta.

Si ya existe un reporte del mismo tipo de servicio a menos de 500 metros y en los últimos 30 minutos, el sistema no crea un reporte duplicado: convierte la acción en una “confirmación” del reporte existente. Esto concentra las señales en un solo punto en vez de saturar el mapa con pines repetidos.

## 3.2 Verificación comunitaria (estilo Waze)

Como se decidió no exigir cuentas verificadas, la confiabilidad de los reportes depende de la comunidad, no de una autoridad central:

- Cualquier persona cerca de un pin puede tocar “Sigue sin servicio”, “Ya volvió” o “No es cierto”.

- Un reporte pasa de “reportado” a “verificado” cuando recibe un mínimo de confirmaciones independientes (por ejemplo, 3 confirmaciones de dispositivos distintos).

- Si recibe varias marcas de “No es cierto” antes de acumular confirmaciones, se oculta automáticamente del mapa público (moderación por consenso, sin intervención manual).

- Cuando la mayoría marca “Ya volvió”, el reporte se archiva y se usa para calcular el tiempo de resolución de esa zona/proveedor.

Esto evita depender de verificación por teléfono (que agrega fricción) mientras se mantiene un control de calidad razonable sobre la información.

## 3.3 Mapa en vivo

El corazón visual de la plataforma es un mapa de Costa Rica con actualizaciones en tiempo real:

- Pines de colores por tipo de servicio (ej. amarillo = luz, azul = agua, morado = internet).

- Tamaño u opacidad del pin proporcional a la cantidad de confirmaciones (más grande = más gente afectada).

- Vista de mapa de calor por cantón/distrito para ver patrones (“esta semana Desamparados ha tenido 40 reportes de luz”).

- Filtros por tipo de servicio, provincia y rango de tiempo.

- Vista de lista/feed ordenada por cercanía y hora, para quien prefiera no usar el mapa.

## 3.4 Estadísticas y rendición de cuentas

Con el tiempo, los datos acumulados permiten mostrar métricas públicas por proveedor: tiempo promedio de resolución, zonas con más incidencias, frecuencia de cortes por mes. Esto le da a la plataforma un valor added importante más allá del reporte puntual: se convierte en un panel de transparencia sobre qué tan bien están funcionando ICE, CNFL, ESPH, JASEC, AyA y los proveedores de internet en cada zona del país.

## 3.5 Notificaciones y viralización

Como el objetivo explícito es que la plataforma se comparta en redes sociales, el diseño debe facilitar activamente el boca a boca:

- Botón de “Compartir en WhatsApp” en cada reporte, con mensaje y link pre-armados.

- Tarjeta de imagen auto-generada por reporte (“🔴 Corte de luz en Desamparados — hace 5 min” con mini-mapa), pensada para Instagram Stories y grupos de WhatsApp del barrio.

- Suscripción opcional a un cantón/distrito para recibir alerta cuando aparece un nuevo reporte cercano.

- Código QR imprimible para pegar en pulperías, condominios o postes, que lleva directo al mapa de esa zona.

# 4. Modelo de datos

Estructura simplificada de la base de datos (PostgreSQL con extensión PostGIS para datos geográficos):

### Tabla: reports

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | Identificador único del reporte |
| service_type | enum | luz, agua, internet, gas, otro |
| provider | texto | ICE, CNFL, ESPH, JASEC, AyA, Kolbi, otro (auto-sugerido según zona) |
| location | geography(point) | Coordenadas GPS (PostGIS) |
| canton / distrito | texto | Derivado de la coordenada para agrupar en el mapa |
| description | texto | Descripción corta opcional |
| photo_url | texto | Foto opcional |
| status | enum | reportado, verificado, resuelto, descartado |
| confirm_count | entero | Confirmaciones acumuladas |
| deny_count | entero | Marcas de “no es cierto” acumuladas |
| created_at / resolved_at | timestamp | Para medir tiempo de resolución por proveedor |

### Tabla: confirmations

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | Identificador único |
| report_id | uuid (fk) | Referencia al reporte |
| device_token | texto | Huella anónima del dispositivo (no es dato personal) |
| vote | enum | sigue, resuelto, no_es_cierto |
| created_at | timestamp | Momento del voto |

### Otras tablas de soporte

- provider_zones — polígonos geográficos que asocian cada distrito con su proveedor de electricidad/agua, para auto-sugerir el proveedor correcto al reportar.

- subscriptions — cantón/distrito + medio de contacto (email o WhatsApp) para alertas opcionales, sin requerir cuenta completa.

- rate_limits — control de cuántos reportes puede enviar un mismo dispositivo/IP en una ventana de tiempo.

# 5. Control de spam y abuso

Al no exigir cuentas, el mayor riesgo es el spam y los reportes falsos. Se maneja con varias capas combinadas, sin fricción para el usuario honesto:

- Límite de frecuencia por dispositivo/IP (ej. máximo 3 reportes cada 10 minutos).

- Verificación anti-bot invisible al enviar el formulario (Cloudflare Turnstile, gratuito y sin captchas molestos).

- Geo-cerca: solo se aceptan reportes dentro de los límites geográficos de Costa Rica.

- Fusión automática de reportes duplicados cercanos en tiempo y espacio (ver sección 3.1).

- Ocultamiento automático por consenso negativo de la comunidad (ver sección 3.2).

- Insignia opcional de “reportero verificado” para quien decida validar su número de teléfono una sola vez; sus votos pesan un poco más en el conteo de confirmaciones, pero nunca es obligatorio.

# 6. Stack tecnológico recomendado

Pensado para lanzar rápido, con costo mínimo al inicio y que escale si la plataforma se vuelve viral:

| Capa | Herramienta | Por qué |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Web app (PWA) instalable, mapa con Leaflet + OpenStreetMap | Funciona en cualquier celular sin pasar por App Store; OSM es gratuito |
| Backend y base de datos | Supabase (Postgres + PostGIS + Realtime + Auth) | Consultas geográficas nativas, el mapa se actualiza solo cuando entra un reporte nuevo, y autenticación opcional lista de usar |
| Hosting frontend | Vercel o Netlify | Capa gratuita generosa, despliegue instantáneo |
| Anti-spam | Cloudflare Turnstile | Gratuito, no interrumpe al usuario |
| Alertas | Web Push / correo, WhatsApp Business API a futuro | Empezar simple y gratuito, escalar cuando haya tracción |
| Imágenes para compartir | Generación de tarjetas dinámicas (server-side) | Clave para que se vea bien al compartir en redes |

Nota: ya tengo acceso directo a herramientas de Supabase en este espacio de trabajo, así que en cuanto quieras avanzar puedo crear el proyecto, definir las tablas de este documento y dejar la base de datos lista para conectar con el frontend.

# 7. Fases de desarrollo

## Fase 1 — MVP (lanzamiento inicial)

- Reporte anónimo con tipo de servicio, ubicación y foto opcional.

- Mapa público en vivo con los pines.

- Botones de confirmar / desmentir / resuelto.

- Anti-spam básico (límite de frecuencia + geo-cerca + Turnstile).

- Botón de compartir por WhatsApp.

- Estadística simple: reportes de hoy y top 5 zonas afectadas.

## Fase 2 — Crecimiento

- Suscripciones por cantón/distrito con alertas.

- Panel de “rendición de cuentas” por proveedor (tiempo de resolución, frecuencia de cortes).

- Mapa de calor histórico.

- Insignia de reportero verificado (opcional, por teléfono).

- Archivo automático de reportes resueltos.

## Fase 3 — Consolidación

- Posible integración o alianza con ICE, CNFL, ESPH, JASEC o AyA si muestran interés en los datos comunitarios.

- Empaquetado como app nativa (usando el mismo código web) para presencia en App Store / Play Store.

- Notificaciones push más robustas.

# 8. Consideraciones legales y de confianza

- Dejar explícito en el sitio que es una iniciativa comunitaria independiente, no oficial ni afiliada al ICE, AyA, CNFL, ESPH, JASEC ni al Portal CEC.

- Aclarar que la información es generada por la comunidad y no sustituye el reporte oficial a la línea del proveedor (ej. línea 800 del ICE).

- No solicitar datos personales salvo que el usuario decida suscribirse o verificarse voluntariamente, en línea con la Ley 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.

- Incluir política de privacidad simple y visible desde el primer uso.

# 9. Próximos pasos sugeridos

- Confirmar nombre y dominio.

- Definir juntos el diseño visual básico (colores, íconos de cada servicio).

- Crear el proyecto en Supabase y las tablas descritas en la sección 4.

- Construir el MVP de la sección 7, empezando por el flujo de reporte y el mapa.

- Probarlo en un barrio o grupo pequeño antes de lanzarlo masivamente en redes.

- Preparar el lanzamiento: mensaje corto, QR, y publicación inicial en 3-5 grupos comunitarios de Facebook/WhatsApp para arrancar el efecto viral.

Este documento es el punto de partida. En cuanto lo revises, seguimos con lo que seleccionaste: montar la base de datos y empezar a construir.